# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.06.2021 г.                                                                                                                 № 123

ст-ца Платнировская

О внесении изменений в постановление администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 20 мая 2021 года № 101

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство

территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 год»

В соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района № 139 от 5 мая 2015 года «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1.В наименовании и по тексту постановления слова «на 2022 год», заменить словами «на 2021-2022 год» в соответствующих падежах.

2.Внести изменения в приложение к постановлению администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 20 мая 2021 года № 101 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2022 году изложив его в новой редакции.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  администрации

- Платнировского сельского поселения

- Кореновского района

- от 18.06.2021 г  № 123

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- к  постановлению  администрации

- Платнировского сельского поселения

- Кореновского района

- от 20.05.2021 года   № 101

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 года

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 года

| Наименование Программы | «Благоустройство территории Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2021-2022 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (ред. от 08.12.2020 г) «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствий» Приложение №17 к государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» Подпрограмма «Комплексное развитие сельский территорий» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: -Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселения, способствующее комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения Задачами программы являются: - Повышение уровня благоустройства на территории Платнировского сельского поселения для достойного проживания и отдыха граждан |
| Срок реализации Программы | 2021-2022 г |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы на 2021-2022 год составляет 6 106,7 тысяч рублей: на 2021 год -2 348,3 тысяч рублей из них: местный бюджет- 697,4 тысяч рублей. краевой бюджет – 1578,1 тысяч рублей. федеральный бюджет- 65,7 тысяч рублей. другие источники – 7,1 тысяч рублей. на 2022 год -3 758,4 тысяч рублей из них: местный бюджет- 1117,1 тысяч рублей. краевой бюджет – 2525,5 тысяч рублей. федеральный бюджет- 105,3 тысяч рублей. другие источники – 10,5 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением программы | Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района |

Текстовая часть

2.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (ред. от 08.12.2020 г) «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствий» Приложение №17 к государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» Подпрограмма «Комплексное развитие сельский территорий»

2.2 Характеристика проблем (тактической задачи), на решение которых направлена ведомственная целевая программа

Ведомственная целевая программа разработана для участия в отборе муниципальных образований Краснодарского края на софинансирование расходных обязательств в рамках Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствий» Приложение №17 к государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» Подпрограмма «Комплексное развитие сельский территорий».

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.

В последние годы не обустроенность тротуаров, уличного освещения, дорожного покрытия, привели к увеличению числа ДТП. Значительная часть

тротуаров и дорожного покрытия поселения имеет высокую степень износа и практически исчерпала пропускную способность. Они находятся в неудовлетворительном состоянии.

2.3 Цель и задачи ведомственной целевой программы

Основными целями Программы являются:

- Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории поселения, способствующее комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Основными задачами программы являются:

- Повышение уровня благоустройства на территории Платнировского сельского поселения для достойного проживания и отдыха граждан.

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тысяч рублей | в том числе |  | срок реализации мероприятия | муници пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | Организация тротуаров в ст-це Платнировской по ул. Маркова от ул. Третьякова до ул. Ленина | Местный бюджет | 322,8 | 322,8 | 0,0 | 3-4 квартал 2021 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 730,6 | 730,6 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 30,4 | 30,4 | 0,0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 3,3 | 3,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1087,1 | 1087,1 | 0,0 |  |  |
| 2 | Организация тротуаров в ст-це Платнировской по ул. Некрасова от ул. Третьякова до ул. Ленина | Местный бюджет | 374,6 | 374,6 | 0,0 | 3-4 квартал 2021 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 847,5 | 847,5 | 0,0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 35,3 | 35,3 | 0,0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 3,8 | 3,8 | 0,0 |  |  |
|  |  | всего | 1261,2 | 1261,2 | 0,0 |  |  |
| 3 | Организация тротуаров в ст-це Платнировской по ул. Хлеборобская от ул. Третьякова до ул. Ленина | Местный бюджет | 430,3 | 0,0 | 430,3 | 3 квартал 2022 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 973,4 | 0,0 | 973,4 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 40,6 | 0,0 | 40,6 |  |  |
|  |  | Другие источники | 4,3 | 0,0 | 4,3 |  |  |
|  |  | всего | 1448,6 | 0,0 | 1448,6 |  |  |
| 4 | Организация освещения территории в ст-це Платнировской по ул. Красная, ул. Советская | Местный бюджет | 226,3 | 0,0 | 226,3 | 2 квартал 2022 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 510,4 | 0,0 | 510,4 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 21,3 | 0,0 | 21,3 |  |  |
|  |  | Другие источники | 1,6 | 0,0 | 1,6 |  |  |
|  |  | всего | 759,6 | 0,0 | 759,6 |  |  |
| 5 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в ст-це Платнировской | Местный бюджет | 460,5 | 0,0 | 460,5 | 3 квартал 2022 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 1041,7 | 0,0 | 1041,7 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 43,4 | 0,0 | 43,4 |  |  |
|  |  | Другие источники | 4,6 | 0,0 | 4,6 |  |  |
|  |  | всего | 1550,2 | 0,0 | 1550,2 |  |  |

2.5 Объем финансирования ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет в 2021-2022 году – 6106,7 тысяч рублей.

2.6 Срок реализации ведомственной целевой программы:

3-4 квартал 2021 года, 2-3 кварта 2022 года.

2.7 Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

Разработка и реализация Программы позволят дополнить комплексный

подход к развитию дорожного хозяйства, технических средств организации

дорожного движения, обеспечить их согласованное функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования улично - дорожной сети, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Платнировского сельского поселения Кореновского района.

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2020 год | Базовый показатель за 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Организация тротуаров в ст-це Платнировской | 3 | 2 |

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 05 мая 2015 года №139 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

Ведущий специалист                                                                                                           финансово-экономического отдела                                                                   администрации Платнировского                                                                          сельского поселения                                                                         А.Э. Бондаренко