# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от  _______________                                                                                             № ____

ст-ца  Платнировская

О  проведении месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",распоряжением администрации муниципального образования Кореновский район от 27 февраля 2013 года №79-р "О проведении месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории населенных пунктов Кореновского района",  в целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по благоустройству территории сельского поселения и создания санитарно-эпидемиологического благополучия населения в весенне-летний период:

1. Провести на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района с 1 апреля по  30 апреля  2013 года месячник по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района.

2. Образовать рабочую группу по организации и проведению месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка (приложение № 1).

3. Утвердить  мероприятия по проведению месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка (приложение № 2).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  Платнировского сельского поселения Кореновского района С.Г.Мандрыченко.

5. Постановление вступает в силу после официального обнародования..

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                         Л.Н.Богославец

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от ______________________№____

"О  проведении месячника  по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района "

Проект подготовлен и внесен:

общим отделом администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

начальник отдела                                                                          И.М.Лысак

Проект согласован:

ведущим специалистом общего отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                    Е.Г.Пашкова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от ________________  № ____

СОСТАВ

рабочей группы по организации и проведению месячника по благоустройству

и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

Мандрыченко                             - заместитель главы Платнировского

Сергей Григорьевич                    сельского поселения Кореновского района,

председатель рабочей группы

Азимова                                      - ведущий специалист по социальным вопросам

Светлана Николаевна                  администрации Платнировского сельского

поселения Кореновского района, секретарь

рабочей группы

Члены рабочей группы:

Белик                                         - директор муниципального бюджетного

Людмила Петровна                    учреждения культуры Платнировского

сельского поселения Кореновского района

«Культурно-досуговый центр»

Карайкоза                                  - директор муниципального унитарного

Андрей Федорович                     предприятия Платнировского сельского

поселения Кореновского района "Универсал"

Серенко                                     - председатель

Антонина Михайловна             территориального общественного

самоуправления №1 станицы Платнировской

Кореновского района

Начальник общего отдела администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                              И.М.Лысак

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Платнировского

сельского поселения Кореновского района

от ____________  № ___

ПЛАН

мероприятий по проведению месячника   по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Место прове- дения | Дата выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 1. | Наведение порядка на придомовых территориях, ремонт, окраска изгородей, фасадов жилых домов | территория поселения | весь период | председатели ТОСов |
| 2. | Обрезка деревьев и кустарников, вырубка погибших насаждений, побелка стволов деревьев | улицы поселения | до 28.04.2013 | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения, председатели ТОСов |
| 3. | Благоустройство территории кладбища | ул. К.Маркса | согласно контракта | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 4. | Наведение порядка на территориях мест захоронения | ул.К.Маркса; ул. Кирова | до 25.04.2013 года | Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» |
| 5. | Ликвидация несанкционированных свалок на окраинах населенных пунктов, в лесополосах | территории поселения | до 15.04.2013 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения, собственники земельных участков |
| 6. | Ремонт дорог с гравийным покрытием | согласно утвержден-ного перечня | до 30.04.2013 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 7. | Ремонт памятников советским солдатам | улица Третьякова | до 25.04.2013 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 8. | Ремонт памятного знака, установленного в честь жителей поселения, участвовавших в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС | улица Красная | до 26.04.2013 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |
| 9. | Озеленение территории поселения: посадка деревьев, кустарников, посев газонов, цветов | территория поселения | до 20.04.2013 года | председатели ТОСов |
| 10. | Установка оборудования на детской игровой площадке "Кроха" | площадь у КДЦ | до 30.04.2013 года | Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал», Белик Л.П., директор МБУК "Платнировский КДЦ" |
| 11. | Ремонт изгороди на спортивно-игровой площадке Добрыня" | ул. Пролетарс-кая | до 01.04.2013 года | Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» |
| 12. | Ремонт фасадов магазинов, офисов, кафе | ул. Красная | до 30.04.2013 года | собственники объектов недвижимости |

| 13. | Наведение порядка на территориях спортивных, игровых площадок | х. Казачий, ул. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Красная, ул. Третьякова | весь период | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения Карайкоза А.Ф., директор МУП Платнировский «Универсал» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | Ремонт системы уличного освещения на территории сквера | ул. Красная | до 30.04.2013 года | Мандрыченко С.Г., заместитель главы поселения |

Начальник общего отдела администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района                                                                              И.М.Лысак