# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _________________                                                                                         №_______

ст-ца  Платнировская

Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года     №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях  повышения эффективности муниципального управления Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                          Л.Н.Богославец

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  администрации

- Платнировского сельского поселения

- Кореновского района

- от ____________   № ___

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАМА

«Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год

| Наименование Программы | «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района» на 2015 год (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | цель - повышение эффективности муниципального управления; задачи: совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| Срок реализации Программы | 2015 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет 70,8 тысяч рублей, в том числе из местного бюджета – 70,8 тысяч рублей |
| Контроль за выполнением программы | Совет Платнировского сельского поселения Кореновского района |

Текстовая часть

  - Правовое обоснование решения проблем (тактической задачи) путем реализации ведомственной целевой программы:

# Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"  от 06.10.2003 № 131-ФЗ

Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи».

2.2 Характеристика проблем (тактической задачи), на решение которых направлена ведомственная целевая программа

Основные деловые процессы в муниципальных организациях:

- исполнение полномочий (исполнение установленных функций, оказание услуг населению и организациям, сбор, учет, обработка и анализ операционной информации, контрольные операции и т.д.);

- управление развитием (стратегическое и оперативное планирование, мониторинг состояния среды и объектов управления, разработка целевых программ, разработка бюджета, установление потребности в ресурсах, управление структурой организации, разработка регламентов, стандартов и т.д.);

- управление ресурсами и их привлечением (управление финансами, управление закупками, материальными и нематериальными ресурсами, управление инфраструктурой, кадрами, безопасностью, привлечение дополнительных ресурсов и т.д.).

Важнейшим направлением программ информатизации федерального и регионального уровней являются поддержка реализации мероприятий административной реформы. В частности, создание порталов, обеспечивающих представление государственных услуг. Кроме того, ожидается, что информационные технологии будут более востребованы при реализации приоритетных национальных проектов.

Таким образом, можно определить основные ориентиры и сферы действия Программы. Они связаны, прежде всего, с реализацией полномочий местного самоуправления, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», участием в реализации административной реформы. Эффективная реализация большинства определенных законом полномочий без использования ИКТ в современных условиях проблематична.

2.3  Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель программы - содействие социально-экономическому развитию Платнировского сельского поселения Кореновского района;

- обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления;

- повышение качества оказания муниципальных услуг;

- повышение эффективности муниципального управления.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
совершенствование информационно-технической инфраструктуры администрации – повышение уровня обеспеченности работников администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района средствами информатизации, развитие телекоммуникационной инфраструктуры, создание инфраструктуры данных (системы реестров), создание механизмов управления инфраструктурой.

2.4 Краткая характеристика программных мероприятий, информация о необходимых ресурсах, срок реализации ведомственной целевой программы

Объем финансирования ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет в 2015 году -70,8 тысяч рублей.

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тысяч рублей | в том числе | срок реализации мероприятия | муници пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 год |  |  |
| 1 | Приобретение оргтехники и комплектующих | Местный бюджет | 48,3 | 48,3 | Июнь 2015 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 48,3 | 48,3 |  |  |
| 2 | Приобретение и обновление лицензионного программного обеспечения (операционная система, правовая система, антивирусное обеспечение и другие офисные программы) | Местный бюджет | 22,5 | 22,5 | Июнь 2015 года | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 22,5 | 22,5 |  |  |

2.7  Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы

Выполнение программных мероприятий позволит обеспечить повышение качества оказания услуг населению, формирование новых видов услуг, повышение эффективности муниципального управления, обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления.

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель (значение показателя в году, предшествующему началу реализации Программы) | 2015 год |
| --- | --- | --- |
| уровень обеспеченности работников администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района средствами вычислительной техники | 88 | 100 |

Начальник                                                                                                            финансово-экономического отдела                                                                   администрации Платнировского                                                                          сельского поселения                                                                                    В.В. Сало