# АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2023 г.                      ст-ца Платнировская                                                       № 92

«Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»

В соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района № 139 от 5 мая 2015 года «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» (прилагается).

2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

- ПРИЛОЖЕНИЕ

- УТВЕРЖДЕНА

- постановлением  администрации

- Платнировского сельского поселения

- Кореновского района

- от 28.04.2023 г.  № 92

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год»

| Наименование Программы | «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (ред. от 08.12.2020 г) «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствий» Приложение №17 к государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» Подпрограмма «Комплексное развитие сельский территорий» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры; - Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; - Обеспечение условий для эффективного и безопасного развития поселения; - Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения; Задачами программы являются: - Создание современных условий для развития культурно-досугового учреждения; -Организация информационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры - Обеспечение сохранности, безопасности и улучшение технического состояния зданий учреждений культуры. |
| Срок реализации Программы | 2023 год |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет на 2023 год 5 732,2 тысяч рублей: местный бюджет -5 732,2 тысяч рублей краевой бюджет-0,0 тысяч рублей федеральный бюджет-0,0 тысяч рублей. другие источники-0,0 тысяч рублей. |
| Контроль за выполнением программы | Глава Платнировского сельского поселения Кореновского района |

Текстовая часть

2.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 944 (ред. от 08.12.2020 г) «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствий» Приложение №17 к государственной программе Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» Подпрограмма «Комплексное развитие сельский территорий»

2.2 Характеристика проблем (тактической задачи), на решение которых направлена ведомственная целевая программа

На территории Платнировского сельского поселения Кореновского района функционирует 1 Дом культуры. В настоящее время уровень культуры поселения недостаточен для сохранения обеспеченности культурного наследия традиций, обычаев, проведения мероприятий, привлечения молодых специалистов.

Материальная база действующего объекта учреждения культуры изношена, не соответствует нормативам. Функционирование неотремонтированных зданий с устаревшим оборудованием не позволяет населению самореализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни сельского поселения.

Решить проблему укрепления материально-технической базы учреждений культуры возможно за счет ремонта и обновления специализированного оборудования и инвентаря. Для привлечения ребят в клубные учреждения необходимо создать:

во-первых, безопасные условия для проведения занятий (капитальный ремонт в зрительном зале);

во-вторых – создать эстетичный вид учреждений.

Реализация программных мероприятий ведомственной целевой программы "Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год" позволит значительно улучшить условия содержания учреждений культуры.

2.3 Цель и задачи ведомственной целевой программы

Основными целями Программы являются:

- Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры, модернизация работы учреждений культуры;

- Обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

- Обеспечение условий для эффективного и безопасного развития поселения;

- Улучшение качества и обеспечение доступности культурно-досугового обслуживания населения;

- Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Платнировского сельского поселения Кореновского района тепловой энергией.

Основными задачами программы являются:

- Создание современных условий для развития культурно-досугового учреждения;

-Организация информационно-методического обеспечения деятельности учреждений культуры;

- Обеспечение сохранности, безопасности и улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;

2.4 Краткая характеристика программных мероприятий, информация о необходимых ресурсах, срок реализации ведомственной целевой программы

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, тысяч рублей | в том числе | срок реализации мероприятия | муници пальный заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт кровли здания МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Местный бюджет | 3231,2 | 3231,2 | 2-4 квартал 2023 года | МБУК «Культурно-досуговый центр Платнировского сельского поселения Кореновского района» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 3231,2 | 3231,2 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт полов в зрительном зале здания МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Местный бюджет | 2501,0 | 2501,0 | 2-4 квартал 2023 года | МБУК «Культурно-досуговый центр Платнировского сельского поселения Кореновского района» |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 2501,0 | 2501,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе | Местный бюджет | 5 732,2 | 5 732,2 |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Другие источники | 0 | 0 |  |  |
|  |  | всего | 5 732,2 | 5 732,2 |  |  |

2.5 Объем финансирования ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, составляет– 5 732,2 тысяч рублей.

2023 год – 5 732,2 тыс. руб.

2.6 Срок реализации ведомственной целевой программы:

2-4 квартал 2023года.

2.7 Описание ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- капитальный ремонт в зрительном зале МБУК «Платнировский КДЦ»,  создадут условия для комфортного размещения посетителей, людям будет приятно находится в зрительном зале, улучшится восприятие концертных программ, улучшится эстетическое восприятие внутреннего пространства зрительного зала, что в конечном итоге приведет к увеличению посещаемости культурно-массовых мероприятий, повысится удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг, социально-культурная жизнь в селе, выведет на качественно новый уровень;

Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие показатели:

| Наименование показателя | Базовый показатель за 2022 год | План на 2023 год |
| --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт кровли здания | 0 | 1 |
| Капитальный ремонт полов | 0 | 1 |

Контроль за выполнением программы осуществляется в соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 05 мая 2015 года №139 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

Ведущий специалист                                                                                                           финансово-экономического отдела                                                                   администрации Платнировского                                                                          сельского поселения                                                                         А.Э. Бондаренко