# АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19.03.2024 года              ст-ца Платнировская                                    № 48

Об утверждении отчета о реализации ведомственных целевых программ за 2023 год

В соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района     от 5 мая 2015 года №139 «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» района    Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 1).

2. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 2)

3. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 3).

4. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 4).

5.  Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (приложение 5).

6. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного

2

движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 6).

7. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 7).

8. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 8).

9. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год (приложение 9).

10. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы  «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (приложение 10).

11. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2023 годах» за 2023 год (приложение 11).

12. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (приложение 13).

13. Утвердить отчет о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (приложение 11).

14. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024  № 48

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 225.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 3,00 тысяч рублей. Выделено 3,00 тысяч рублей. Освоено 3,00 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |

2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и утверждение решений по совершенствованию нормативно-правовой базы регулирования предпринимательской деятельности и поддержки малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Регулярное освещение в средствах массовой информации о принимаемых мерах по поддержке и развитию предпринимательства в поселении, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», обеспечение гласности и открытости в сфере малого и среднего бизнеса. | Всего | План | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3,00 | 3,00 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 3,00 | 3,00 | - | - | - | - |

3

|  |  |  | исполнение | 3,00 | 3,00 | - | - | - | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства консультативной и правовой помощью. | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |

4

| 4 | Обеспечение свободного постоянного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», организациям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства к реестру муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду, информации о проводимых конкурсах и условиях их проведения. | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Участие в организации повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |

5

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 470 | 470 |
| 2. | Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме производимой предприятиями Платнировского сельского поселения Кореновского района продукции | процент | 37 | 37 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 470/470х100%=100=10 баллов

Е2= 37/37х100%=103= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10/2 = 10 баллов

Большее значение соответствует большей эффективности.

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=12,0/12,0*100%= 100=10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

6

H=5/5*100=100= 10 баллов

Е = (R)10+(C)10+(H)10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024  № 48

Итоговый отчет о выполнении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 220, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 29 декабря 2023 года № 301.

На финансирование мероприятий Программы в 2023 году предусматривалось- 3 619,5 тысяч рублей. Выделено в 2023 году - 3 619,5 тысяч рублей. Освоено в 2023 году - 3 619,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2

| 1 | Приобретение ГПС (Гравийно-песчаная смесь) | Всего | план | 905,1 | 905,1 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 905,1 | 905,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 905,1 | 905,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 905,1 | 905,1 | - | - | - | 100 |
| 2 | Грейдирование дорог с гравийным покрытием | Всего | план | 939,0 | 939,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 939,0 | 939,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 939,0 | 939,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 939,0 | 939,0 | - | - | - | 100 |
| 3 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием | Всего | план | 1775,4 | 1775,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1775,4 | 1775,4 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 1775,4 | 1775,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1775,4 | 1775,4 | - | - | - | 100 |
| 4 | Ремонт и содержание тротуаров | Всего | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  | Всего по программе | Всего | План | 3619,5 | 3619,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 3619,5 | 3619,5 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 3619,5 | 3619,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнеие | 3619,5 | 3619,5 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

3

Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, км, всего | 16,27 | 17,03 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 17,03/16,27 х 100%=104,7=10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Большее значение соответствует большей эффективности.

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=3 619,5 / 3 619,5 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

4

H=5/5*100=10= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                              А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 223, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 15  декабря 2023 года № 278.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 243,9 тысяч рублей. Выделено 243,9 тысяч рублей. Освоено 243,9 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

2

| 1 | Обновление, сопровождение баз данных (Система инфо.-тех. обслуживания «СоветникПРОФ», «Госфинансы», Гарант) | Всего | план | 240,9 | 240,9 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 240,9 | 240,9 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 240,9 | 240,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 240,9 | 240,9 | - | - | - | 100 |
| 2 | Обучающий семинар «Правовое обеспечение устойчивого развития самоуправления на территории сельских поселений» | Всего | План | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 3,0 | 3,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3,0 | 3,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 243,9 | 243,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 243,9 | 243,9 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 243,9 | 243,9 | - | - | - | - |
|  |  |  | Исполнение | 243,9 | 243,9 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| количество муниципальных служащих прошедших обучение | 3 | 3 |
| число жалоб на работу муниципальных служащих | 0 | 0 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 3/3х100%=100=10 баллов

Е3=0/0 х 100% = 0= 0 баллов

3

Результативность реализации Программы

R=0+10/2 = 5 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=325,2/325,2*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е =5+10+10=25

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.3.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района 26 октября 2022 года № 222, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 21 ноября 2023 года № 259.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 88,5 тысяч рублей. Выделено 88,5 тысяч рублей. Освоено 88,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении | Всего | план | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 88,5 | 88,5 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 88,5 | 88,5 | - | - | - | 100 |

2

|  | Всего по программе | Всего | План | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 88,5 | 88,5 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 88,5 | 88,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 88,5 | 88,5 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Молодежь Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Организация работы с подростками и молодежью (доля молодежи охваченной организованными формами досуга и занятости, от общего числа молодежи в возрасте от 14 до 30 лет) | % | 70 | 70,3 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 70,3/70х100%=100,4= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=88,5/88,5*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

3

H=1/1*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Ведомственная целевая программа  «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 10 марта 2023 года № 50.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 125,0 тысяч рублей. Выделено 125,0 тысяч рублей. Освоено 125,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение насоса ЭЦВ | Всего | план | 125,0 | 125,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 125,0 | 125,0 | - | - | - | 100,0 |
|  |  | 2022 год | План | 125,0 | 125,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 125,0 | 125,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 125,0 | 125,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 125,0 | 125,0 | - | - | - | 100,0 |
|  | В том числе по годам | 2022 год | План | 125,0 | 125,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 125,0 | 125,0 | - | - | - | 100,0 |

2

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие и ремонт системы водоснабжения и водоотведения в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. | Приобретение насоса | шт. | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0 х100%=0= 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=0/2 = 0 балла

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=125,0/125,0*100%=100,0 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=1/1*100=100= 10 баллов

Е = 0+10+10=20

3

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 217, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 30 августа 2023 года № 167, от 20 ноября 2023 года № 255, от 28 декабря 2023 года № 299.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 2 080,5 тысяч рублей. Выделено 2 080,5 тысяч рублей. Освоено 2 080,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Установка дорожных знаков | Всего | план | 636,3 | 636,3 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 636,3 | 636,3 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 636,3 | 636,3 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 636,3 | 636,3 | - | - | - | 100 |
| 2 | Нанесение дорожной разметки | Всего | План | 1444,2 | 1444,2 | - | - | - |  |
|  |  |  | исполнение | 1444,2 | 1444,2 | - | - | - | 100 |

2

|  |  | 2023 год | План | 1444,2 | 1444,2 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 1444,2 | 1444,2 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 2080,5 | 2080,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2080,5 | 2080,5 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 2080,5 | 2080,5 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2080,5 | 2080,5 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | установлено и заменено дорожных знаков | шт. | 24 | 48 |
| 2. | протяженность пешеходной, осевой дорожной разметки составит | кв.м. | 13,0 | 13,0 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 48/24 х 100 %= 200= 10 баллов

Е2=13,0/13,0х100% = 100 = 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10/2 = 10 баллов

3

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=2 080,5/2 080,5*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 219, в нее были внесены изменения постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 10 марта 2023 года, от  29 декабря 2023 года № 304.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 357,8 тысяч рублей. Выделено 357,8 тысяч рублей. Освоено 357,8 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Оплата за предоставление в пользование услуги доступа к сети Интернет, IP –адреса | Всего | план | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 38,4 | 38,4 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 38,4 | 38,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 38,4 | 38,4 | - | - | - | 100 |

2

| 2 | Мероприятия по антивирусной защите офисной техники и защите каналов связи | Всего | План | 28,6 | 28,6 | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 28,6 | 28,6 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 28,6 | 28,6 | - | - | - |  |
|  |  |  | исполнение | 28,6 | 28,6 | - | - | - | 100 |
| 3 | Поддержка работоспособности информационных продуктов, используемых в работе органов местного самоуправления | Всего | План | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 19,0 | 19,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 19,0 | 19,0 | - | - | - | 100 |
| 4 | Приобретение, обновление и авторское сопровождение программного обеспечения, баз данных и автоматизированных систем | Всего | План | 85,8 | 85,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 85,8 | 85,8 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 85,8 | 85,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 85,8 | 85,8 | - | - | - | 100 |
| 5 | Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов местного самоуправления (публикации в газете и в сетевом издании) | Всего | План | 186,0 | 186,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 186,0 | 186,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 186,0 | 186,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 186,0 | 186,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | План | 357,8 | 357,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 357,8 | 357,8 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 357,8 | 357,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 357,8 | 357,8 | - | - | - | 100 |

3

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование индикатора результативности | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Уровень обеспечения защиты и работоспособности компьютерной оргтехники и каналов связи | 100% | 100% |
| Обеспечение непрерывной работоспособности интернет-ресурсов (шт. компьютеры с интернетом) | 16 | 16 |
| Поддержание работоспособности, обновление и авторское сопровождение программного обеспечения, баз данных и автоматизированных систем | 7 | 7 |
| Освещении информации органов местного самоуправления, путем публикации в печатном издании (газете) | 100% | 100% |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 100/100 х 100%=100,0 = 10 баллов

Е2= 16/16 х100%=100,0= 10 баллов

Е3 =7/7 х 100% = 100,0= 10 баллов

Е4 = 100/100 х 100% = 100 = 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10+10+10+10/4 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=357,8 / 357,8*100=100 = 10 баллов

4

Полнота реализации мероприятий Программы

H=5/5*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 216.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 2,8 тысяч рублей. Выделено 2,8 тысяч рублей. Освоено 2,8 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приобретение химического препарата по уничтожение карантинного объекта, рекомендованные Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ | Всего | план | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 100 |
| 2 | Размещение информации на официальном сайте администрации поселения о вреде карантинной растительности | Всего | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |

2

|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по программе | Всего | План | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 100,0 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 2,8 | 2,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2,8 | 2,8 | - | - | - | 100,0 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Локализация и ликвидация карантинного объекта – Амброзия полыннолистная на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы»

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Организация работ по уничтожению карантинного объекта химическими препаратами | 1 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/1х100%=100=1 0 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=5,5 /5,5 *100=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

3

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 26 октября 2022 года № 224.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 622,0 тысяч рублей. Выделено 622,0 тысяч рублей. Освоено 622,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим мун-ые должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района | Всего | план | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |

2

|  | Всего по программе | Всего | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 622,0 | 622,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 622,0 | 622,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023-2025 годы» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| количество лиц, замещавшие муниципальные должности и должности муниципальной службы в администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района, имеющие право на получение пенсии за выслугу лет | 3 | 3 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1= 3/3х100%=100= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=622,0 /622,0 *100%=100 = 10 баллов

3

Полнота реализации мероприятий Программы

H=1/1*100=100= 10 баллов

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год» (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 25 мая 2023 года № 105.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 44,0 тысяч рублей. Выделено 44,0 тысяч рублей. Освоено 44,0 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение конкурсного отбора инициативных проектов | Всего | план | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - |
| 2 | Софинансирование инициативных проектов по итогам конкурсного отбора | Всего | план | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 44,0 | 44,0 | - | - | - | 100 |

2

|  |  | 2023 год | План | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнение | 44,0 | 44,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 44,0 | 44,0 | - | - | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 44,0 | 44,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 44,0 | 44,0 | - | - | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Реализация инициативных проектов в Платнировском сельском поселении Кореновского района на 2023 год»

за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Количество инициативных проектов | 1 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/1х100%=100= 10 баллов

Результативность реализации Программы

R=10/1 = 10 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=44,0 /44,0 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=2/2*100=100= 10 баллов

3

Е = 10+10+10=30

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2023 годах» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2023 годах» за 2023 год (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 16 апреля  2021 года № 63, с изменениями от 25 ноября 2021 года № 265, от 03 декабря 2021 года № 282, от 09 января 2023 года № 3, от 25 мая 2023 года № 106, от 26 октября 2023 года № 225, от 29 декабря 2023 года № 302.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 27 517,5 тысяч рублей. Выделено 27 517,5 тысяч рублей. Освоено 27 517,5 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство блочно-модульной котельной | Всего | план | 25773,0 | 4253,3 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 25773,0 | 4253,3 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 25773,0 | 4253,3 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 25773,0 | 4253,3 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | 100 |
| 2 | Технологическое присоединение к сети газораспределения объекта капитального строительства «Блочно-модульная котельная» | Всего | план | 514,1 | 514,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 514,1 | 514,1 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 514,1 | 514,1 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 514,1 | 514,1 | - | - | - | 100 |
| 3 | Пуско-наладочные работы | Всего | план | 563,8 | 563,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 563,8 | 563,8 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 563,8 | 563,8 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 563,8 | 563,8 | - | - | - | 100 |
| 4 | Подготовка гидрогеологического заключения | Всего | план | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 100,0 | 100,0 | - | - | - | 100 |
| 5 | Ремонт теплотрассы | Всего | план | 566,6 | 566,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 566,6 | 566,6 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 566,6 | 566,6 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 566,6 | 566,6 | - | - | - | - |
| 6 | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости | Всего | план | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  |  | 2023 год | План | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по программе | Всего | план | 27517,5 | 5997,8 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 27517,5 | 5997,8 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 27517,5 | 5997,8 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 27517,5 | 5997,8 | 0,0 | 21519,7 | 0,0 | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие систем теплоснабжения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района в 2021-2023 годах» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Строительство блочно-модульной котельной | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0х100%=0= 00 баллов

Результативность реализации Программы

R=0/1= 0 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=27 517,5 /27 517,5 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=6/6*100=100= 10 баллов

Е = 0+10+10=20

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 19.03.2024 № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 20 января  2023 года № 11, с изменениями от 30 августа 2023 года № 166.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 8 016,3 тысяч рублей. Выделено 8 016,3 тысяч рублей. Освоено 8 016,3 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация освещения территории, ремонт освещения с заменой светильников в ст. Платнировской Кореновского района по ул. Красная (от ул. Красная д.106 до ул. Красная д. 2А) | Всего | план | 893,5 | 268,0 | - | 625,5 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 893,5 | 268,0 | - | 625,5 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 893,5 | 268,0 | - | 625,5 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 893,5 | 268,0 | - | 625,5 | - | 100 |
| 2 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в ст-це Платнировской Кореновского района по ул. Кучерявого (от ул. Кучерявого д. 61 до ул. Кучерявого д. 69) | Всего | план | 1762,0 | 528,6 | - | 1233,4 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1762,0 | 528,6 | - | 1233,4 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 1762,0 | 528,6 | - | 1233,4 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1762,0 | 528,6 | - | 1233,4 | - | 100 |
| 3 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в ст-це Платнировской Кореновского района по ул. Красная (от ул. Красная д. 84 до ул. Красная д.106) | Всего | план | 3109,9 | 1109,9 | - | 2000,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3109,9 | 1109,9 | - | 2000,0 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 3109,9 | 1109,9 | - | 2000,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3109,9 | 1109,9 | - | 2000,0 | - | 100 |
| 4 | Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в ст-це Платнировской Кореновского района по ул. Кучерявого (от ул. Кучерявого д. 69 до ул. Энгельса) | Всего | план | 2250,9 | 675,3 | - | 1575,6 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2250,9 | 675,3 | - | 1575,6 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 2250,9 | 675,3 | - | 1575,6 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2250,9 | 675,3 | - | 1575,6 | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 8016,3 | 2581,8 | 0,0 | 5434,5 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 8016,3 | 2581,8 | 0,0 | 5434,5 | 0,0 | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 8016,3 | 2581,8 | 0,0 | 5434,5 | 0,0 | - |
|  |  |  | исполнение | 8016,3 | 2581,8 | 0,0 | 5434,5 | 0,0 | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Благоустройство территории  Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Организация освещения в ст-це Платнировской, шт. | 0 | 1 |
| Ремонтно-восстановительные работы улично-дорожной сети в ст-це Платнировской, шт. | 2 | 3 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0х100%=0= 0 баллов

Е2 =3/2 х100%=150=10 баллов

Результативность реализации Программы

R=0+10/2= 5 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=8 016,3 /8 016,3 *100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=4/4*100=100= 10 баллов

Е = 5+10+10=25

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от ____________ № 48

ОТЧЕТ

о реализации ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Ведомственная целевая программа «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год (далее-Программа) утверждена постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района от 28 апреля  2023 года № 11, с изменениями от 25 мая 2023 года № 104, от 30 августа 2023 года № 165, от 20 ноября 2023 года № 256, от 29 декабря 2023 года № 303.

На финансирование мероприятий Программы предусматривалось 28 206,3 тысяч рублей. Выделено 28 206,3 тысяч рублей. Освоено 28 206,3 тысяч рублей.

| № п/п | Перечень программных мероприятий | Годы реализации программы | План/исполнение | Общий объем финансирования, тысяч рублей | Местный бюджет | Привлеченные средства из | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Федерального бюджета | Краевого бюджета | Внебюджетных источников |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+7+8+9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт кровли здания МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Всего | план | 3231,2 | 161,5 | 2946,9 | 122,8 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3231,2 | 161,5 | 2946,9 | 122,8 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 3231,2 | 161,5 | 2946,9 | 122,8 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 3231,2 | 161,5 | 2946,9 | 122,8 | - | 100 |
| 2 | Капитальный ремонт полов в зрительном зале здания МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Всего | план | 2500,0 | 125,1 | 2279,9 | 95,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2500,0 | 125,1 | 2279,9 | 95,0 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 2500,0 | 125,1 | 2279,9 | 95,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 2500,0 | 125,1 | 2279,9 | 95,0 | - | 100 |
| 3 | Замена электросветового и музыкального оборудования в зрительном зале МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Всего | план | 13 943,7 | 697,2 | 12716,5 | 530,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 13 943,7 | 697,2 | 12716,5 | 530,0 | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 13 943,7 | 697,2 | 12716,5 | 530,0 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 13 943,7 | 697,2 | 12716,5 | 530,0 | - | 100 |
| 4 | Отделочные работы актового зала МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 (ремонт стен, потолка, окраска дверных проемов и системы отопления) | Всего | план | 1212,4 | 1212,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1212,4 | 1212,4 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 1212,4 | 1212,4 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 1212,4 | 1212,4 | - | - | - | 100 |
| 5 | Замена кресел в зрительном зале МБУК "Платнировский КДЦ", ст. Платнировская, ул. Красная, 27 | Всего | план | 7319,0 | 7319,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 7319,0 | 7319,0 | - | - | - | 100 |
|  |  | 2023 год | План | 7319,0 | 7319,0 | - | - | - | - |
|  |  |  | исполнение | 7319,0 | 7319,0 | - | - | - | 100 |
|  | Всего по программе | Всего | план | 28208,5 | 9515,2 | 17943,3 | 747,8 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 28208,5 | 9515,2 | 17943,3 | 747,8 | - | 100 |
|  | В том числе по годам | 2023 год | План | 28208,5 | 9515,2 | 17943,3 | 747,8 | - | - |
|  |  |  | исполнение | 28208,5 | 9515,2 | 17943,3 | 747,8 | - | 100 |

Оценка эффективности ведомственной целевой программы «Об утверждении ведомственной целевой программы «Комплексное развитие территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2023 год» за 2023 год

Целевые индикаторы программы

| Наименование показателя | Базовый показатель по 2022 году (кол-во) | Базовый показатель по 2023 году (кол-во) |
| --- | --- | --- |
| Замена электросветового и музыкального оборудования в зрительном зале МБУК | 0 | 1 |
| Капитальный ремонт кровли здания | 0 | 1 |
| Капитальный ремонт полов | 0 | 1 |

Расчет результативности индикаторов:

Е1=1/0х100%=0= 0 баллов

Е2 =1/0 х100%=0=0 баллов

Е3 =1/0 х100%=0=0 баллов

Результативность реализации Программы

R=0+0+0/3= 0 баллов

Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Платнировского сельского поселения Кореновского района, предусмотренных на реализацию Программы

С=28 208,5/28 208,5*100%=100 = 10 баллов

Полнота реализации мероприятий Программы

H=5/5*100=100= 10 баллов

Е = 0+10+10=20

Эффективность реализации мероприятий Программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение мероприятий Программы).

Ведущий специалист финансово-

экономического отдела

администрации Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                                                                                               А.Э. Бондаренко