- АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.11.2023 года                                                                                                                  № 239

ст-ца Платнировская

«Об утверждении муниципальной программы  «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы»

В соответствии с постановлением администрации Платнировского сельского поселения Кореновского района № 237 от 14 ноября 2023 года «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Платнировского сельского поселения Кореновского района»  администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить муниципальную программу «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» (прилагается).

- 2.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Платнировского сельского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Платнировского сельского поселения Кореновского района Ю.В. Русанова.

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Платнировского сельского поселения

Кореновского района

от 14.11.2023  № 239

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы»

ПАСПОРТ

| Координатор муниципальной программы | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение безопасности дорожного движения, охраны жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах |
| Задачи муниципальной программы | -совершенствования муниципальной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; -разработки и внедрения новых эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; -организации своевременного и качественного ремонта дорог, доведения их до современных стандартов; -ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Платнировского сельского поселения Кореновского района. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - установка и замена дорожных знаков |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 года |
| Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем средств, необходимых для реализации муниципальной программы 5426,8 тыс. рублей в том числе, из средств местного бюджета: 2024 год –1871,6 тыс. рублей; 2025 год –1864,7 тыс. рублей; 2026 год –1690,5 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района Краснодарского края |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Разработка данной программы продиктована высоким уровнем аварийности и травматизма на улично-дорожной сети Платнировского сельского поселения Кореновского района, резко возросшей интенсивностью дорожного движения, обусловленной постоянно увеличивающимся количеством подвижного состава. На территории Платнировского сельского поселения Кореновского района находятся три общеобразовательные школы, два учреждения дошкольного образования, коррекционная школа, автомеханический техникум, численность обучающихся около 1,8 тысяч. Для обеспечения безопасности детей и подростков подходы к учреждениям оборудованы пешеходными переходами, искусственными дорожными неровностями и светофорами, которые нужно обновлять и следить за их исправностью и техническим состоянием.

Так же на территории поселения находятся общественные места с высокой посещаемостью населения, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части. Для безопасности населения требуется продолжить работу по обустройству улично-дорожной сети Платнировского сельского поселения.

Постоянно возрастают показатели сроков эксплуатации и процент износа транспортных средств. Значительное влияние на безопасность дорожного движения оказывает несоответствие состояния автодорог интенсивности дорожного движения.

Подавляющее большинство автодорог проектировалось и строилось в до перестроечного времени и не отвечает современным требованиям, что не позволяет, в полной мере, обеспечить необходимые параметры безопасности дорожного движения. Значительное количество большегрузной техники сокращает срок эксплуатации дорожных покрытий, не всегда соблюдается нормативная периодичность ремонтов.

Недостаточно развита дорожная инфраструктура, направленная на повышение безопасности дорожного движения, технические средства регулирования и организации дорожного движения. Линии дорожной разметки, пешеходные переходы требуют ежегодного обновления. Дорожные знаки с механическими повреждениями требуют обновления и ремонта. Отсутствие исправных дорожных знаков, плохо различимая разметка осевой линии и пешеходных переходов может привести к аварийным ситуациям на дорогах Платнировского сельского поселения Кореновского района, что может привести к травматизму и гибели людей.

Для дальнейшего улучшения безопасности дорожного движения в Платнировском сельском поселении Кореновского района, необходимо установить 71 дорожный знак из них:

- 30 дорожных знака 5.19.1;

- 30 дорожных знака 5.19.2;

- 4 дорожных знака 2.1;

- 4 дорожный знак 5.20;

- 1 дорожный знак 3.24;

- 2 дорожных знака 1.23.

При анализе (2022г.-2023г.) видно, что значительный износ дорожной разметки в станице Платнировской Кореновского района происходит в связи с большой проходимостью транспортных средств, по следующим улицам: ул. Октябрьская, ул. Третьякова, ул. Красная, ул. Советская, ул. Степная; пешеходные переходы: ул. Красная / ул. Ленина, ул. Октябрьская / ул. Третьякова, ул. Фрунзе / ул. Советская, ул. Ленина / СОШ №24, ул. Энгельса / ул. Некрасова. В связи с этим обновлять дорожные разметки, необходимо ежегодно.

1.2 Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы Платнировского сельского поселения Кореновского района «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» (далее муниципальная программа) позволит обеспечить снижение уровня аварийности автотранспортных средств. Сохранность жизни и здоровья водителей и пешеходов, ожидается сокращение числа ДТП, снижение уровня аварийности на дорогах Платнировского сельского поселения Кореновского района.

- ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1.  Цель и задачи муниципальной программы.

Основной целью программы является обеспечение безопасности дорожного движения, охраны жизни, здоровья и имущества участников дорожного движения, гарантия их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Во многом достижение цели зависит от решения следующих задач:

-совершенствования муниципальной системы управления обеспечением безопасности дорожного движения;

-разработки и внедрения новых эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения;

-организации своевременного и качественного ремонта дорог, доведения их до современных стандартов;

-ликвидация и профилактика возникновения опасных участков на дорожной сети в границах Платнировского сельского поселения Кореновского района.

2.2. Целевые показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Статус 1 | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Муниципальная программа «Безопасность дорожного движения на территории Платнировского сельского поселения Кореновского района на 2024-2026 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | установлено и заменено дорожных знаков | шт | 3 | 46 | 25 | 0 | 5 |

2.3. В результате реализации мероприятий муниципальной программы ожидается снижение уровня аварийности автотранспортных средств

2.4. Успешное выполнение задач муниципальной программы позволит организовать своевременный и качественный ремонт дорог, доведение их до современных стандартов.

2.5. Реализация муниципальной программы позволит достичь следующих результатов:

а) сохранность жизни и здоровья водителей и пешеходов,;

б) сокращение числа ДТП;

в) снижение уровня аварийности на дорогах.

2.6. Срок реализации программы: 2024 - 2026 г.

3.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименования мероприятий | Ста тус1 | Источники финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  |  | Срок реализации мероприятия |  | Непосредственный результат реализации мероприятий |  | Муниципальный заказчик мероприятия, ответственный за выполнение мероприятий и получатель субсидий (субвенций, иных межбюджетных трансфертов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Установка дорожных знаков |  | Всего | 355,3 | 181,1 | 174,2 | 0,0 |  | июль 2024-2026 года |  | направление водителям, облегчение навигации и сокращение время на поиск маршрута |  | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 355,3 | 181,1 | 174,2 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Нанесение дорожной разметки |  | Всего | 5071,5 | 1690,5 | 1690,5 | 1690,5 | март-август 2024-2026 года |  | снижение уровня аварийности |  | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5071,5 | 1690,5 | 1690,5 | 1690,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | Всего | 5426,8 | 1871,6 | 1864,7 | 1690,5 |  |  |  |  | Администрация Платнировского сельского Кореновского района |  |
|  |  |  | Краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 5426,8 | 1871,6 | 1864,7 | 1690,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

4.ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД

4.1 Муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в рамках мероприятий муниципальной программы не предусматриваются.

5.ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий муниципальной программы, составляет: 5426,8 тыс. рублей, в том числе:

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 2024 | 1871,6 | 0,00 | 0,00 | 1871,6 | 0,00 |
| 2025 | 1864,7 | 0,00 | 0,00 | 1864,7 | 0,00 |
| 2026 | 1690,5 | 0,00 | 0,00 | 1690,5 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: | 5426,8 | 0,00 | 0,0 | 5426,8 | 0,00 |

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

6.1. Для  оценки  степени  достижения  целей  и  решения  задач  (далее  – степень  реализации)  муниципальной  программы  определяется  степень достижения  плановых  значений  каждого  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является увеличение значений:

СДгппз= ЗПгпф/ ЗПгпп;

для  целевых  показателей,  желаемой  тенденцией  развития  которых является снижение значений:

СДгппз= ЗПгпл/ ЗПгпф, где:

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПгпф –  значение  целевого  показателя,  характеризующего  цели  и  задачи муниципальной  программы,  фактически  достигнутое  на  конец  отчетного периода;

Зпгпп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

6.3. Степень  реализации  муниципальной программы рассчитывается  по формуле:

М СРгп= ∑СДгппз/ М, где:

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

Сдгппз –  степень  достижения  планового  значения  целевого  показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М  –  число  целевых  показателей,  характеризующих  цели и  задачи муниципальной программы.

При  использовании  данной  формулы  в  случаях,  если  СДгппз>1,  значение Сдгппз принимается равным 1.

При  оценке  степени  реализации  муниципальной  программы ответственным  исполнителем  могут  определяться  коэффициенты  значимости отдельных  целевых  показателей.  При  использовании  коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

М СРгп = ∑ СДгппз*ki, где:

ki – удельный вес, отражающий значимость показателя, ∑ki=1.

6.4. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в  зависимости  от  значений  оценки  степени  реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (ведомственных  целевых  программ,  основных  мероприятий)  по  следующей формуле:

j ЭРгп= 0,5* СРгп+ 0,5*∑ЭРп/п*kj/ j, где:

Эргп – эффективность реализации муниципальной программы;

Сргп – степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п –  эффективность  реализации  подпрограммы  (ведомственной

целевой программы, основного мероприятия);

kj –  коэффициент  значимости  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы,  основного  мероприятия)  для  достижения  целей  муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы  ответственным  исполнителем.  По  умолчанию  kjо пределяется  по формуле:

kj= Фj/Ф, где:

Фj –  объем  фактических   расходов   из   местного бюджета  (кассового исполнения)  на  реализацию  j-той  подпрограммы  (ведомственной  целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Ф  -  объем   фактических    расходов местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j  –  количество  подпрограмм  (ведомственных  целевых  программ, основных мероприятий).

6.5. Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается   высокой в  случае,  если значение ЭР гп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭР гп составляет не менее  0,80.

Эффективность  реализации  муниципальной  программы  признается  удовлетворительной в случае, если значение ЭР гп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной  программы признается неудовлетворительной.

- 7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕМ

7.1. Ответственным исполнителем муниципальной программы является администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района.

7.2. Исполнителями муниципальной программы являются:

а) администрация Платнировского сельского поселения Кореновского района.

7.3. Исполнитель муниципальной программы:

а) координирует деятельность исполнителей по реализации мероприятий муниципальной программы;

б) осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы путем определения степени достижения целевых показателей муниципальной программы и полноты использования средств;

в) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации муниципальной программы и представляет его в установленном порядке.

г) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы, отдельных в рамках своих полномочий;

д) разрабатывают и согласовывают проект изменений в муниципальную программу;

е) формируют предложения по внесению изменений в муниципальную программу, направляют их ответственному исполнителю;

ж) подписывают акты выполненных работ в соответствии с заключенными муниципальными контрактами и договорами.

7.4. На реализацию муниципальной программы могут повлиять внешние риски, а именно:

а) при размещении муниципальных заказов согласно Федеральному закону от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" некоторые процедуры торгов могут не состояться в связи с отсутствием претендентов. Проведение повторных процедур приведет к изменению сроков исполнения программных мероприятий;

б) несвоевременное выполнение работ подрядными организациями может привести к нарушению сроков выполнения программных мероприятий;

в) заключение муниципальных контрактов и договоров с организациями, которые окажутся неспособными исполнить свои обязательства.

Глава Платнировского

сельского поселения

Кореновского района                                                                               М.В. Кулиш